- “ZGS-01-02组织级运维服务目录”这个文件需要调整下格式，使得每一个表格都在一页。现在格式有问题。

- “ZGS-02-01-组织架构与部门职责说明”,这个材料我人工进行处理。

- “ZGS-04-12-2025年度运维服务质量管理内审检查表”这份材料中，“ZGS-04-21-2026年度1-5月运维服务质量指标完成情况”这份材料应该补一个5月份的指标而不是把4月直接改成5月。

- “ZGS-05-13-2026年（1-5月）人员管理报告”这份材料中“表2-1 招聘计划完成情况（截至2026年6月）”应该修改为“表2-1 招聘计划完成情况（截至2026年5月）”。

- 招聘计划的表格不对，应该与招聘计划保持一致

| 季度 | 招聘岗位 | 所属部门 | 招聘人数 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年第一季度 | 开发工程师 | 研发部 | 1人 | 2026年3月 | 已完成 |
| 2026年第二季度 | 运维工程师 | 运维部 | 1人 | 2026年6月 | 未启动 |
| 2026年第三季度 | 运维工程师 | 运维部 | 1人 | 2026年8月 | 未启动 |
| 2026年第四季度 | — | — | — | — | — |

上面表格中的2026年6月，应该是2026年5月

- 招聘情况总结不准确

“截至2026年5月31日，公司已完成第一季度招聘计划，新增开发工程师1人，团队总人数由年初的21人增长至22人。第二季度运维工程师招聘工作正在推进中。人员招聘完成情况如表2-1所示。”这段描述应该与计划时间一致，新增开发工程师1人，运维工程师1人，团队总人数由年初的21人增加至23人。

- 人员培训情况描述不准确，已经是截止到5月份了。不能再是第一季度的描述了。“截至2026年5月31日，第一季度培训计划已全部按时完成，培训计划完成率100%。人员培训完成情况如表2-3所示。”这段描述应该写截止到5月

- “表2-3 培训计划完成情况（截至2026年5月）”,所有5月份的培训都应该标记成已完成，不能只标记一个。

“人力部按照人员能力评价管理制度的要求，已组织完成2026年第一季度人员能力评价工作。经整理各岗位的能力评价结果，第一季度人员能力评价合格率为100%，达到人员能力评价合格率≥95%的要求，各岗位能力等级与岗位说明书基本匹配。”这一段描述也应该截止到2025年5月

- 经费使用保障应该适当增加，都过了快半年了，现在的占比太低了

- 经费使用说明也应该与上面总体的完成情况匹配

- “ZGS-07-05-2026年1-5月运维服务技术研发报告”这份材料中3.1研发成果、3.2成果描述，要结合计划写截止到5月完成的内容

- 表格时间调整

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年2月 | 收集备份恢复需求，梳理现有脚本问题 | 已完成 |
| 方案设计 | 2026年3月 | 设计一键化备份恢复方案，制定技术架构 | 已完成 |
| 开发实现 | 2026年4-5月 | 开发备份恢复自动化脚本，集成至禅道 | 进行中 |
| 测试验证 | 2026年6月 | 单元测试、集成测试、恢复演练验证 | 未开始 |
| 上线运行 | 2026年7月 | 正式部署，纳入日常运维流程 | 未开始 |

上面的表格，开发实现一行，完成情况应该标记为已完成

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产梳理 | 2026年2月 | 梳理现有第三方组件清单 | 已完成 |
| 漏洞扫描 | 2026年3月 | 扫描组件漏洞，形成报告 | 已完成 |
| 流程制定 | 2026年5月 | 制定《第三方组件更新与评估流程》 | 已完成 |
| 漏洞修复 | 2026年5-6月 | 修复已知漏洞，更新组件版本 | 待开始 |
| 常态化管理 | 2026年7月起 | 每季度扫描更新，纳入配置管理 | 待开始 |

漏洞修复应该标记为进行中

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据分析 | 2026年3月 | 收集2025年监控数据，分析性能基线 | 已完成 |
| 阈值评估 | 2026年5月 | 评估现有阈值合理性，提出优化方案 | 已完成 |
| 方案实施 | 2026年5月 | 调整监控平台告警阈值配置 | 未开始 |
| 效果验证 | 2026年6月 | 验证新阈值下告警准确率 | 未开始 |

上面的表格，方案实施应该标记为已完成

- 研发经费也要进行调整，现在占比太低