重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

2026年度运维服务技术研发规划

文件编号：ZGS-07-04

| 编制部门:研发部 | 编制时间:2026.01.03 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.03 |
| 批准人:刘霞 | 审批时间:2026.01.03 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.03 | V1.0 | 新建 | 刘霞 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

2026年度运维服务技术研发规划	1

1. 计划目的	4

2. 适用范围	4

3. 2025年技术研发工作回顾	4

3.1. 2025年主要成果	4

3.2. 2025年存在的主要问题	4

4. 2026年技术研发目标	5

5. 2026年主要技术研发项目	5

5.1. 运维工具优化与自动化提升	5

5.1.1. 备份恢复自动化	5

5.1.2. 监控阈值智能优化	6

5.2. 运维手册研发	6

5.2.1. 2026年运维手册计划	6

5.3. 新技术研发	7

5.3.1. AIOps智能运维深化	7

5.3.2. 第三方组件供应链安全管理	7

5.4. 研发成果应用推广	8

6. 研发团队与资源配置	9

6.1. 研发团队构成	9

6.2. 研发环境配置	9

7. 研发经费预算	9

8. 附件	10

计划目的

为持续提升公司运维服务的技术支撑能力，深化ITSS运维服务能力成熟度三级成果，推动运维服务从“被动响应”向“主动预防”演进，依据2025年技术研发工作总结与改进经验，结合运维业务实际需求，特制定本计划。

本计划旨在通过系统性的技术研发活动，优化运维工具链、固化服务知识、提升自动化水平，为运维服务的高效交付与持续改进提供坚实的技术保障。

适用范围

本计划适用于公司研发部、运维部及相关参与技术研发活动的部门，管理范围涵盖运维工具二次开发、运维手册编撰、新技术预研及技术成果应用。

2025年技术研发工作回顾

2025年主要成果

| 项目 | 2025年完成情况 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 禅道过程管理工具二次开发 | 完成审批流定制开发，已正式上线运行 | 达成目标 |
| 运维手册研发 | Docker安装nginx、Jenkins构建java项目、Jenkins构建前端项目，共3册 | 达成目标 |
| AIOps新技术预研 | 完成原型演示环境搭建，实现智能告警收敛概念验证 | 达成目标 |
| 研发资金投入 | 20.3万元（预算100%） | 达成目标 |
| 研发团队建设 | 研发部3人+运维、质量协同 | 达成目标 |

2025年存在的主要问题

备份恢复脚本部分操作依赖手工命令：影响恢复效率，需要实现一键化自动化。

第三方组件供应链安全管理待加强：个别开源组件版本略旧，存在潜在低危漏洞。

安全日志深度分析能力不足：难以主动发现隐蔽的威胁和内部风险。

研发成果应用推广不足：部分研发成果未充分在运维实践中应用。

2026年技术研发目标

自动化提升：实现备份恢复、日常巡检等重复性工作的自动化，提升运维效率30%以上。

安全加固：完善第三方组件供应链管理，建立软件物料清单（SBOM），修复已知漏洞。

智能运维深化：完成AIOps原型从概念验证到试点应用，实现智能告警收敛与自动化故障处理。

知识固化：完成核心运维场景的标准化手册编撰，形成可复用的技术资产。

技术储备：跟踪行业前沿技术，为下一阶段智能化运维做好技术储备。

2026年主要技术研发项目

运维工具优化与自动化提升

备份恢复自动化

项目背景：2025年应急演练发现，备份恢复脚本部分操作依赖手工命令，影响恢复效率。

研发目标：

实现数据库备份恢复的一键化操作

增加备份完整性自动校验功能

优化备份脚本，支持异地备份同步

研发计划：

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年2月 | 收集备份恢复需求，梳理现有脚本问题 |
| 方案设计 | 2026年3月 | 设计一键化备份恢复方案，制定技术架构 |
| 开发实现 | 2026年4-5月 | 开发备份恢复自动化脚本，集成至禅道 |
| 测试验证 | 2026年6月 | 单元测试、集成测试、恢复演练验证 |
| 上线运行 | 2026年7月 | 正式部署，纳入日常运维流程 |

预期成果：

一键化备份恢复脚本1套

备份完整性校验功能

备份恢复操作手册

监控阈值智能优化

项目背景：2025年可用性管理报告中指出，部分监控指标的阈值设置过于宽松，可能导致潜在性能问题未能被提前预警。

研发目标：

基于历史数据分析，优化监控告警阈值

实现阈值动态调整能力

研发计划：

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据分析 | 2026年3月 | 收集2025年监控数据，分析性能基线 |
| 阈值评估 | 2026年5月 | 评估现有阈值合理性，提出优化方案 |
| 方案实施 | 2026年5月 | 调整监控平台告警阈值配置 |
| 效果验证 | 2026年6月 | 验证新阈值下告警准确率 |

预期成果：

监控阈值优化方案

告警准确率提升20%以上

运维手册研发

2026年运维手册计划

| 编号 | 手册名称 | 计划时间 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL23备份与恢复操作手册 | 2026年5月 | 研发部 | 计划中 |
| 2 | Linux系统巡检与性能调优指南 | 2026年5月 | 研发部 | 计划中 |
| 3 | 应急响应标准化操作手册（SOP） | 2026年6月 | 运维部 | 计划中 |
| 4 | 常见故障排查手册（硬件篇） | 2026年8月 | 运维部 | 计划中 |

手册要求：

内容清晰、图文并茂

包含操作步骤、注意事项、常见问题

经技术评审后发布，纳入最终软件库管理

新技术研发

AIOps智能运维深化

项目背景：2025年已完成AIOps原型演示环境搭建，实现智能告警收敛概念验证。2026年将推进至试点应用阶段。

研发目标：

将智能告警收敛功能集成至现有监控平台

开发自动化故障处理脚本，实现简单故障自愈

选取典型项目进行试点应用

研发计划：

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | 2026年2-3月 | 设计告警收敛算法与故障自愈方案 |
| 开发实现 | 2026年4-7月 | 开发告警收敛引擎，集成至监控平台 |
| 测试验证 | 2026年8-9月 | 在测试环境验证，修复问题 |
| 试点应用 | 2026年10-11月 | 选取西安国豪项目试点应用 |
| 效果评估 | 2026年12月 | 评估应用效果，优化算法 |

预期成果：

智能告警收敛模块1套

自动化故障处理脚本3-5个

试点应用评估报告

第三方组件供应链安全管理

项目背景：2025年信息安全报告指出，个别第三方组件版本略旧，存在潜在低危漏洞。

研发目标：

建立软件物料清单（SBOM）管理机制

制定第三方组件定期更新与评估流程

修复已知低危漏洞

研发计划：

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 资产梳理 | 2026年2月 | 梳理现有第三方组件清单 |
| 漏洞扫描 | 2026年3月 | 扫描组件漏洞，形成报告 |
| 流程制定 | 2026年5月 | 制定《第三方组件更新与评估流程》 |
| 漏洞修复 | 2026年5-6月 | 修复已知漏洞，更新组件版本 |
| 常态化管理 | 2026年7月起 | 每季度扫描更新，纳入配置管理 |

预期成果：

软件物料清单（SBOM）

《第三方组件更新与评估流程》

漏洞修复报告

研发成果应用推广

2026年重点推广：

| 成果 | 应用项目 | 推广时间 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禅道审批流 | 所有运维项目 | 全年 | 流程规范化100% |
| 备份恢复自动化脚本 | 西安国豪项目 | 2026年8月 | 恢复效率提升50% |
| 智能告警收敛 | 西安国豪项目 | 2026年11月 | 告警量压缩70% |
| 运维手册 | 所有运维项目 | 全年 | 知识复用率提升30% |

研发团队与资源配置

研发团队构成

| 职位 | 人数 | 所属部门 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发部部长 | 1人 | 研发部 | 总体规划研发进度，技术决策 |
| 开发工程师 | 2人 | 研发部 | 编码、单元测试、脚本开发 |
| 运维工程师 | 2人 | 运维部 | 需求收集、试用验证、反馈优化 |
| 质量部部长 | 1人 | 质量部 | 跟进研发质量，测试验证 |
| 需求分析师 | 1人 | 研发部 | 收集分析需求，编写需求文档 |

研发环境配置

| 资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 | 关键 | PHP+MySQL | 开发服务器部署 | 已就绪 |
| 测试环境 | 关键 | 与生产环境隔离 | 云服务器 | 已就绪 |
| 生产环境 | 关键 | 云服务器 | 购买云服务器 | 已就绪 |
| 版本控制工具 | 关键 | Gitlab | 开源，可用 | 已就绪 |
| AIOps测试环境 | 新增 | 4核8G，GPU可选 | 云服务器 | 计划2026年2月部署 |

研发经费预算

| 编号 | 开支项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力资源成本 | 24 | 研发团队薪酬、绩效 |
| 2 | 测试与授权费用 | 2.0 | 软件测试、第三方服务 |
| 3 | 云服务器费用 | 3.0 | AIOps测试环境、生产环境 |
| 4 | 培训与咨询费用 | 2.0 | 新技术培训、外部咨询 |
| 5 | 手册研发成本 | 2.5 | 手册编写、排版、印刷 |
| 6 | 应急预留 | 1.5 | 突发需求、紧急采购 |
| 合计 | 35.0 |  |  |

附件

《2026年技术研发进度表》

《2026年运维手册研发计划》

《2026年研发经费明细表》