重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-下半年交付报告

文件编号：ZGS-09-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2026.01.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.10 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 报告目的	4

2. 项目概述	4

3. 服务执行情况	4

3.1. 项目阶段完成情况	4

3.2. 阶段三完成情况（2025年7-9月）	4

3.3. 阶段四完成情况（2025年10-12月）	5

4. SLA指标达成情况	5

4.1. 整体达成情况（2025年7-12月）	5

4.2. 月度SLA明细	6

5. 主要工作成果	6

5.1. 硬件健康管理	6

5.2. 应急响应能力验证	6

5.3. 安防审计优化	7

5.4. 服务知识建设	7

5.5. 年度服务总结	7

6. 存在问题与改进措施	7

7. 下阶段工作建议	7

7.1. 2026年度工作建议	7

7.2. 持续优化建议	8

8. 附件	8

报告目的

本报告旨在总结中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目在2025年7月1日至2025年12月31日期间的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为项目年度总结和后续服务提供参考依据。

项目概述

| 项目名称 | 中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目 |
| --- | --- |
| 服务周期 | 2025年1月至2025年12月31日 |
| 报告周期 | 2025年7月1日至2025年12月31日（共6个月） |
| 服务对象 | 甲方产权所有的托管设备（共计6台） |
| 服务模式 | 远程监控 + 远程运维 + 现场运维 |

服务执行情况

项目阶段完成情况

根据《交付计划》（ZGS-09-03），本报告周期内已完成以下工作：

| 阶段 | 时间周期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 阶段三：深度巡检与优化提升 | 2025年5-9月 | 已完成 |
| 阶段四：全面总结与收尾 | 2025年10-12月 | 已完成 |

阶段三完成情况（2025年7-9月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维（远程/现场） | 持续执行 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 共处理服务事件15次 |
| 月度SLA统计 | 已完成 | 《运维服务质量月报》（7/8/9月） | 内部审核通过 |
| 硬件状态巡检 | 已完成 | 《硬件巡检记录单》 | 7月、8月、9月各1次 |
| 安防审计检查 | 已完成 | 《安防审计检查记录》 | 每月1次，审计状态正常 |
| 硬件深度巡检 | 已完成 | 《硬件健康检查报告》 | 7月中旬完成，含磁盘、内存、电源测试 |
| 安防审计优化 | 已完成 | 《安防审计优化记录》 | 8月中旬完成，规则优化1次 |
| 应急演练 | 已完成 | 《应急演练方案》《应急演练报告》 | 9月中旬完成，响应时效验证通过 |
| 服务知识更新 | 已完成 | 知识库更新记录 | 每月末更新 |
| 阶段复盘会 | 已完成 | 会议纪要 | 9月30日召开 |
| 阶段验收 | 已完成 | 《运维服务验收报告（阶段三）》 | 甲方签字确认 |

阶段四完成情况（2025年10-12月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 持续执行 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 共处理服务事件12次 |
| 月度SLA统计 | 已完成 | 《运维服务质量月报》（10/11/12月） | 内部审核通过 |
| 硬件状态巡检 | 已完成 | 《硬件巡检记录单》 | 10月、11月、12月各1次 |
| 安防审计检查 | 已完成 | 《安防审计检查记录》 | 每月1次，审计状态正常 |
| 全面设备巡检 | 已完成 | 《设备全面巡检报告》 | 11月中旬完成 |
| 年度满意度调查 | 已完成 | 《年度客户满意度调查表》 | 12月中旬完成 |
| 服务改进建议收集 | 已完成 | 《服务改进建议清单》 | 12月中旬完成 |
| 年度总结会 | 已完成 | 会议纪要 | 12月25日召开 |
| 服务改进报告 | 已完成 | 《服务改进报告》 | 12月30日前完成 |
| 年度总结报告 | 已完成 | 《运维服务年度总结报告》 | 12月31日完成 |
| 所有交付物归档 | 已完成 | 项目归档清单 | 12月30日前完成 |
| 年度验收 | 已完成 | 《运维服务验收报告（年度）》 | 甲方签字确认 |

SLA指标达成情况

整体达成情况（2025年7-12月）

| 指标项 | 承诺目标 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房环境可用性 | ≥99.5% | 99.9% | 达标 |
| 电力可用性 | 100% | 100% | 达标 |
| 硬件故障响应率 | 100% | 100% | 达标 |

月度SLA明细

| 月份 | 机房环境可用性 | 电力可用性 | 硬件故障响应率 | 服务事件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 8月 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 9月 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 10月 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 11月 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 12月 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 合计 | 100% | 100% | 100% | 27次 |

主要工作成果

硬件健康管理

下半年通过硬件深度巡检和全面设备巡检，完成了以下工作：

7月完成硬件深度巡检，对6台托管设备进行了磁盘健康状态（SMART信息）、内存稳定性、电源冗余测试，所有设备健康状态良好；

11月完成全面设备巡检，覆盖硬件运行状态、安防审计日志、备份有效性验证，未发现重大隐患；

全年累计处理硬件故障协助2次，均协助甲方完成厂商报修和更换。

应急响应能力验证

9月完成首次应急演练，模拟机房电力中断场景，验证了应急预案的可行性和响应时效：

- 应急响应启动时间：12分钟（优于目标15分钟）；

- 电力恢复时间：35分钟（优于目标2小时）；

- 演练结束后形成演练报告，并据此优化了应急通讯录和值班排班机制。

安防审计优化

报告周期内，安防审计运行稳定：

数据库审计和日志审计运行正常，审计日志完整；

8月完成审计规则优化1次，误报率较上半年降低约25%；

全年未发生异常访问或安全事件。

服务知识建设

下半年累计更新知识库20条，涵盖硬件故障排查、机房环境应急预案、安防审计常见问题等；

全年累计录入知识库43条，服务知识已向甲方开放查询权限。

年度服务总结

12月完成年度满意度调查，每季度SLA均为100%；，项目顺利通过最终验收。

存在问题与改进措施

| 问题描述 | 影响程度 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月机房环境短暂波动（空调温度瞬时偏高） | 低 | 优化空调监控阈值，增加预警机制 | 运维工程师 | 已完成 |
| 应急演练中发现通讯录未包含全部值班人员 | 低 | 更新应急通讯录，增加24小时值班联系方式 | 服务台 | 已完成 |
| 个别硬件巡检记录填写不完整 | 低 | 加强巡检记录审核，纳入质量检查 | 质量管理专员 | 2026年1月底 |

下阶段工作建议

2026年度工作建议

- 续签服务准备：根据甲方续签意向，提前准备2026年度服务方案和报价；

- 监控优化：持续优化机房环境监控阈值，减少误报和漏报；

- 知识库深化：进一步丰富知识库内容，提升甲方自助查询能力；

- 定期沟通：保持月度报告和季度复盘机制，持续收集甲方反馈。

持续优化建议

加强主动运维，通过监控数据分析提前发现潜在硬件问题；

定期开展应急演练，持续验证和优化应急预案；

建立季度技术分享机制，提升运维团队技术能力。

附件

附件1：《运维服务质量月报》（7-12月，共6份）

附件2：《硬件巡检记录单》（7-12月，共6份）

附件3：《安防审计检查记录》（7-12月，共6份）

附件4：《硬件健康检查报告》

附件5：《应急演练方案及演练报告》

附件6：《设备全面巡检报告》

附件7：《年度客户满意度调查表》

附件8：《服务改进建议清单》

附件9：《服务改进报告》

附件10：《运维服务年度总结报告》

附件11：《阶段验收报告》（阶段三）

附件12：《运维服务验收报告（年度）》